ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 48/2001

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, por execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCÓRDIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DE 5.213,85m( DE ÁREA CONSTRUÍDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ELEVADORES E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL), CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO em conformidade com a Lei n.° 8.666,  de 21/6/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988.

1 - TERMOS DE REFERÊNCIA

1.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário 4110.00.00 – Obras e Instalações, da Ação n .º 3783, do F.R.J., para os exercícios de 2001, 2002 e 2003.

1.2 -  DO OBJETO – Construção do prédio do Fórum da Comarca de Concórdia, compreendendo a elaboração de projetos complementares e execução de 5.213,85m( de área construída, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos (elevadores e sistemas de ar condicionado central), conforme Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Minuta Contratual em anexo.

1.3 - As proponentes poderão verificar o Edital via Internet www.tj.sc.gov.br, sendo que a retirada do mesmo, deverá ser feita na Seção de Licitação da Divisão de Compras, mediante recolhimento de uma taxa de R$ 5,00 (cinco reais), a título de indenização pelo custo da reprodução em CD–R, de toda documentação contida nesta Concorrência (edital, minuta contratual, memorial descritivo do projeto arquitetônico, projeto arquitetônico, planilha orçamentária, sondagem e levantamento topográfico).

1.4 - Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13 às 19 horas, telefones: (0_ _ 48)  221-1202, 221-1205 e 221-1064, fac-símile (0_ _ 48) 221-1310, e Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, telefone (0_ _ 48) 221-1206.

2 - DA ENTREGA

2.1 - O envelope n.º 1 - HABILITAÇÃO e o envelope n.º 2 -  PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 16 horas do dia 7 de novembro de 2001, na Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE N.º 1 -  HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ (CGC) DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAC-SÍMILE

CONCORRÊNCIA N.° 048/2001

ENTREGA DOS ENVELOPES ATÉ ÀS 16 HORAS DO DIA  7/11/2001.

ABERTURA PARA ÀS 14 HORAS DO DIA  8/11/2001

b)   ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ (CGC) DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAC-SÍMILE

CONCORRÊNCIA  N.° 048/2001

3 - DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

3.1 - A obra contratada pela presente licitação será realizada na forma de execução indireta no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

3.2 - O prazo máximo para execução de todo o objeto da presente licitação será de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 5 (cinco) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

3.3 – Os prazos máximos para elaboração dos projetos e execução da obra, a serem cumpridos impreterivelmente pela contratada, contados a partir da assinatura do contrato, serão:

- Elaboração dos Projetos Complementares: 3 meses; e

- Execução do Prédio de 4 andares e demais complementos: 24 meses.

OBS.: Os prazos para elaboração dos projetos e execução da obra serão contados simultaneamente.

3.4 - A elaboração dos projetos e a execução da obra deverão ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se apresentadas por escrito e da mesma forma aprovadas pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal.

3.5 - O(s) atraso(s) na execução dos serviços,  nos prazos de início e conclusão de cada etapa da obra, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade deste Tribunal, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual.

3.6 - Na ocorrência de tais fatos ou caso de pedido de prorrogação referente ao prazo inicial, serão encaminhados por escrito a este Tribunal, um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada.

3.7 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela contratada, bem como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecendo as especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n.° 1 - HABILITAÇÃO. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

4.1.1 – Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I -  até as 16 horas do dia 7 de novembro de 2001, no 5° andar mezanino (5° A), na Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina.

5.2 - DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO

I - às 14 horas do dia 8 de novembro de 2001, no 5° andar mezanino (5° A), na sala de licitações da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina;

II - a Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

III - a Comissão Especial de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências do Edital e inabilitará, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV - será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope n.º 1 - HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constaram as eventuais observações;

V - o(s) envelope(s) n.º 2 - PROPOSTA  do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Divisão de Compras pela Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura do(s) envelope(s) n.º 2 - Proposta, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), este(s) será(ão) destruído(s) após o resultado final da licitação.

5.3 - DA ABERTURA DO ENVELOPE  N.º 2 - PROPOSTA

I - no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial  de Licitação que procederá à abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes das proponentes, devidamente identificados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

II - as PROPOSTAS  serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital;

III - de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s) e onde constaram as eventuais observações.

6 - DA  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 1 - HABILITAÇÃO

6.1 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 1 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos a seguir relacionados, apresentados em 01 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. O(s) original(is) poderá(ão) estar dentro ou fora do envelope.

Observações:

- quanto às autenticações:

a.1)  "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". (Provimento n.° 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça, deste Tribunal).

- confirmação de certidões via internet:

b.1) a(s) proponente(s) que apresentar(em) certidão(ões) condicionada(s) à verificação de sua(s) validade(s) e/ou veracidade(s) por meio eletrônico deverá(ão), FACULTATIVAMENTE, apresentar também uma cópia da(s) mesma(s) na parte externa do envelope n.º 1 – HABILITAÇÃO;

b.2) quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet, ou junto ao órgão emissor.

- documentos matriz/filial: Os documentos apresentados para licitação deverão estar em nome da licitante responsável pelo contrato com o número do CNPJ e endereço respectivo:

c.1) se a licitante responsável pelo contrato for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c.2) se a licitante responsável pelo contrato for filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial.

- prazo de validade.

d.1) os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os da Fazenda Federal, pelo princípio da analogia previsto no art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil.

d.2) a documentação exigida deverá ter validade no mínimo, até a data prevista para protocolo dos envelopes.

6.1.1 – Carta de Apresentação:

I - Carta de apresentação (facultativa) onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone, fac-símile e e-mail, se houver, para contato. A carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente.

6.1.2 - Habilitação Jurídica:

I - Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial do Estado;

II - Sociedades Anônimas: ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal;

III – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Observações:

a) no que couber, os documentos referidos nos incisos I e II, poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa;

b) na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar, além da razão social, o CNPJ, os sócios, o capital social e a identificação do ramo de atividade da empresa;

c) poderá a empresa substituir o contrato social em vigor e última alteração pelo contrato social consolidado vigente.

6.1.3 - REGULARIDADE  FISCAL:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante (matriz ou filial) pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão de Quitação de Tributos e  Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal), Estadual e Municipal da sede (matriz ou filial) da licitante (as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias);

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer ao que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) da licitante, concernente à prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários;

c) as empresas que não possuam imóveis cadastrados e/ou isentas, deverão apresentar certidões ou documento equivalente, emitida(s) por órgão(ãos) da(s) Prefeitura(s) que comprovem as respectivas situações;

IV – prova de regularidade relativa à seguridade social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

V – prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade de Situação - CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.4.1 - Documentos referentes a empresa:

I - Certidão de Registro e Regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade;

a) as proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1º da Resolução n.º 413 de 27.06.97 do CONFEA;

b) a(s) empresa(s) que apresentar(em) a Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA (inciso I do subitem 6.1.4.1) com dados cadastrais diferentes dos dados contratuais (inciso I do subitem 6.1.5) será(ão) inabilitada(s) com fulcro na alínea "e" do parágrafo primeiro, do art. 2°, de Resolução n° 266, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA.

II - comprovar, mediante 01 (um) atestado ou certidão fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a proponente executado, individualmente, obra com características compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, que conste ter construído 01 (uma) edificação de alvenaria com área mínima de 5.000,00m(, com no mínimo 2 (dois) pavimentos e que possua elevador, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado do acervo técnico;

Para o cumprimento da qualificação técnica, relativa a elaboração dos projetos complementares, a(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar o(s) documento(s) solicitado(s) nos incisos III  ou  IV; ou seja, quando a proponente optar pela subcontratação dos projetos complementares deverá apresentar a declaração prevista no inciso IV e caso os projetos forem por ela elaborados deverá apresentar a(s) certidão(ões) ou atestado(s) solicitado no inciso III.

III – comprovar, mediante 01 (um) ou mais atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, de ter a proponente elaborado, individualmente, projeto(s) complementar(es) de obra com área mínima de 5.000,00.m(, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado do acervo técnico, compreendendo os seguintes projetos:

III.1  Projeto Estrutural;

III.2  Projeto Elétrico;

III.3  Projeto de Cabeamento Estruturado (telefônico e computação);

III.4  Projeto de Sonorização;

III.5  Projeto Hidrosanitário;

III.6  Projeto Preventivo Contra Incêndio;

III.7  Projeto de CFTV;

III.8  Projeto de TV a cabo;

III. 9 Projeto de Climatização.

a) não será admitido o somatório de áreas para comprovação da elaboração dos projetos;

b) a(s) proponente(s) poderá(ão) apresentar 01 (um) atestado ou certidão contemplando todos os projetos ou quantos forem necessários para comprovação da elaboração de cada inciso (incisos  “III.1” a “III.9”);

IV – Declaração da proponente, de que se vencedora desta licitação, compromete-se a subcontratar os serviços de elaboração dos projetos complementares, com empresa(s) qualificada(s) tecnicamente nos termos exigidos no inciso III. A qualificação técnica da(s) subcontratada(s) será(ão) entregue(s) na assinatura do contrato, à Coordenadoria de Engenharia, sendo estes serviços de inteira e única responsabilidade da proponente, inclusive, quanto ao cumprimento do(s) prazo(s). Declara ainda, da ciência, de que para subcontratação, caberá aprovação da Coordenadoria de Engenharia, que rejeitará a(s) subcontratada(s) que não cumpra(m) a qualificação exigida no inciso III, subitem 6.1.4.1.

OBS.: Caso a proponente opte pela declaração prevista no inciso IV e na assinatura do contrato não apresente a(s) qualificação(ões) técnica(s) da(s) subcontratada(s), tal procedimento será considerado pelo Tribunal, como desistência do contrato e será aplicada a sanção prevista no subitem 16.2, deste Edital.

V - declaração de visita ao local da obra, visada e supervisionada, preferencialmente, pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro, Secretário ou Escrivão do Fórum da Comarca de Concórdia, fone: (0 _ _ 49) 441-1500, até o dia 6/11/2001. Esta visita tem a finalidade de mostrar aos interessados as reais condições do local onde será executada a obra;

VI - declaração de que será colocado à disposição da obra, em tempo integral, um Engenheiro Eletricista como responsável técnico pela execução dos projetos elétrico, telefônico e de computação em cujo nome será recolhida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

VII - declaração da empresa que irá disponibilizar maquinários e equipamentos, bem como pessoal especializado,  essenciais para o bom e fiel cumprimento do objeto do presente Edital.

6.1.4.2 - Documentos referentes ao técnico profissional responsável pela obra:

I - o Técnico Profissional de Nível Superior responsável  pela obra e pela empresa, com registro na Certidão de Pessoa Jurídica (emitida pelo CREA), deverá  comprovar sua capacitação técnica através de Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, que tenha executado obra com características compatíveis com o objeto desta licitação;

a) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pela obra e pela empresa, ser proprietário/sócio da empresa, deverá comprovar o vínculo através da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do contrato social ou alteração contratual, em vigor;

b) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pela obra e pela empresa não ser o proprietário/sócio, deverá pertencer ao quadro de funcionários da empresa, comprovando o vínculo através de cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes a identificação do profissional e do contrato de trabalho.

6.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

I - comprovar que a empresa possui capital mínimo registrado e integralizado de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Esta comprovação deverá ser feita por meio do balanço patrimonial ou da certidão emitida pelo CREA ou do contrato social ou de sua última alteração (atualização do capital social) (estes dois últimos devidamente registrados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa) ou do Estatuto Social em vigor ou de sua última Ata de Assembléia Geral Extraordinária, que aprovou o aumento de capital social (através de publicação legal, admitida a atualização deste, por documento assinado pelo contador responsável pela empresa através de índices oficiais) ou através da “Certidão Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa;

II - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da comarca da pessoa jurídica, com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

a) apresentar facultativamente juntamente com a(s) Certidão(ões) Negativa(s) de Falência e Concordata, documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione o(s) distribuidor(es) que na Comarca de sua Sede tem atribuição para expedir Certidões Negativas de Falência ou Concordata.

OBS.: não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

7 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 2 - PROPOSTA

7.1 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 2 – PROPOSTA - deverá conter a proposta, emitida em 2 (duas) vias, datilografadas ou impressas, preferencialmente, rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, datada e assinada, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I - carta de apresentação da proposta onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço global em Real (R$), os prazos  para a  execução da obra e dos projetos complementares, o prazo de validade da proposta, o nome e o número do registro no CREA do Técnico de Nível Superior responsável pela obra e projetos complementares, nome do banco, número da agência e da conta corrente, bem como, o telefone, fac-símile e e-mail, se houver, para contato;

II – na apresentação da proposta a empresa deverá obedecer a mesma seqüência numérica adotada para os itens constantes do memorial descritivo e orçamento global apresentados por este Tribunal;

III - prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

IV - prazo de execução dos serviços: não superior a 24 (vinte e quatro) meses;

V – planilha orçamentária com discriminação de valores, conforme modelo em anexo;

VI - cronograma físico-financeiro mensal, da obra e dos projetos complementares, sendo que a primeira parcela não poderá ser superior a 2% (dois por cento) do valor total proposto.

VII – relação das marcas, tipos, modelos e/ou referências dos materiais a serem utilizados na obra, conforme memorial descritivo, fornecido pelo Tribunal de Justiça (a empresa, sob pena de desclassificação, deverá citar a marca, tipo,  modelo e/ou referência dos materiais que irá fornecer);

a) materiais que se encontram discriminados no Memorial Descritivo, sem especificação de marcas tipos modelos e/ou referências deverão ser apresentados pela proponente de acordo com as exigências deste inciso;

b) não será aceita a expressão “ou similar” para as marcas, tipos, modelos e/ou referências dos materiais a serem utilizados na obra;

c) a empresa, sob pena de desclassificação, deverá comprovar documentalmente, a similaridade técnica dos materiais cotados, cujas marcas divergirem das que constam no memorial descritivo fornecido por este Tribunal;

d) materiais que não se encontram discriminados no memorial descritivo, embora essenciais à execução da obra, serão considerados como insumos.

VIII – composição dos custos unitários dos serviços e materiais a serem utilizados na obra discriminando, inclusive, leis sociais e despesas indiretas.

7.2 – A proponente/contratada deverá discriminar o custo da mão-de-obra e materiais na Planilha Orçamentária e cronograma físico-financeiro propostos, para que se cumpra o disposto no item 17 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.º 209/99, ou seja:

“17 – A contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução do serviço, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas correspondentes discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo, os respectivos valores não estarão sujeitos à retenção.

a) caso a proponente/contratada não discrimine o custo da mão-de-obra e materiais nas etapas do cronograma físico-financeiro propostos, será aplicada a retenção sobre o valor da NF prevista no item 17.1, da Ordem de Serviço INSS/DAF n.º 209/99, que assim dispõem:

17.1 – Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a material ou equipamentos, deverão ser discriminadas as respectivas parcelas na nota fiscal, fatura ou recibo, não se admitindo que o valor relativo aos serviços seja inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto.”

b) a contratada fica obrigada a apresentar as Notas Fiscais (NF) nos termos definidos no item 20.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.º 209/99. Caso não o faça, esta será rejeitada pelo Tribunal, devendo ser substituída por nova NF.

7.3 – A obra a ser executada deverá obedecer rigorosamente as especificações técnicas do memorial descritivo e projeto arquitetônico. Neste particular, não serão consideradas pelo Tribunal de Justiça, quaisquer alegações que a contratada venha a fazer relativamente a dificuldades não previstas pela mesma na elaboração de sua proposta. Assim, entende-se que a contratada, antes de firmar o contrato, examinou cuidadosamente os documentos de contrato e compreendeu todas as suas disposições, que efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões relativamente às dificuldades e ao custo de elaboração dos projetos e execução da obra e que formulou para si própria uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento de todas as suas obrigações, nos termos do contrato, de maneira que qualquer falha de sua parte não a isentará de quaisquer de suas obrigações, independentemente das dificuldades das mesmas.

7.4 - Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra  necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

7.5 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fac-símile.

7.6 - A(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar apenas uma proposta.

7.7 - As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento.

7.8 - Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

7.9 – Caso os prazos estabelecidos nesta Concorrência não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 - No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço global, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos, e os dispositivos contidos na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

8.2 - DA HABILITAÇÃO - Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I - quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II - do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos a empresa e ao técnico profissional;

8.2.1 - A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão Especial de Licitação.

8.2.2 - Resultará da reunião o relatório no qual se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

8.2.3 - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase  HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

8.3 -  DA PROPOSTA  - Destina-se à análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I - o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II - serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III - após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor global de cada proposta;

IV - será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL proposto, entre as licitantes habilitadas;

V - verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

VI - concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

VII - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

VIII - a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

8.3.1 - A omissão, erro ou exclusão de serviços ou materiais na proposta de qualquer itens contidos no Memorial Descritivo e demais elementos técnicos fornecido pelo Tribunal de Justiça, não exime a contratada de executá-los dentro do preço proposto.

8.3.2 - No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula.

8.3.3 - Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II - com valor global superior a R$ 4.770.000,00 (quatro milhões e setecentos e setenta mil reais) ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

III - que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

IV - que estipularem pagamento antecipado ou cotarem na primeira parcela do cronograma físico-financeiro, mais de 2% (dois por cento) do valor global proposto;

V – que não apresentarem o cronograma físico-financeiro;

VI – que apresentarem as etapas do cronograma físico-financeiro com prazo superior ao estipulado neste Edital;

VII - que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VIII - que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

IX - que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução da obra;

X - das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3.4 - Dos licitantes classificados na forma do inciso II, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do inciso II e o valor da correspondente proposta;

8.3.5 - É facultada à Comissão Especial ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

9 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 - O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

9.2 - A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

9.3 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.1 - Fica estabelecido que com a empresa vencedora será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

10.2 - O contrato atendendo às disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas, como base, as normas gerais desta licitação.

10.3 - Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito pela Coordenadoria de Engenharia, estes serão processados em separado. O pedido deverá ser protocolado na Seção de Protocolo deste Tribunal, com data de no mínimo 10 (dez) dias úteis antes do término do contrato, de acordo com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado à contratante por intermédio da fiscalização.

I – Os aditivos de acréscimo somente serão processados a partir de alterações de projetos com prévia autorização por escrito pelos Ordenador Primário e Presidente do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, com prévia manifestação de disponibilidade orçamentária da Diretoria Financeira.

10.4 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo de validade da proposta,  poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

11 - DAS GARANTIAS

11.01 - A licitante vencedora, antes da assinatura do contrato, deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

11.2 - Caso a proponente vencedora optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores da mesma que será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Estado de Santa Catarina - BESC S/A, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo.

11.3 - Na hipótese de opção por uma das outras modalidades, excluída a caução em dinheiro, a garantia deverá ser prestada, em até 7 (sete) dias úteis, após a assinatura do contrato, à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

11.4 - Nos aditivos de acréscimos, se houverem, a garantia complementar, será de acordo com a modalidade optada pela proponente vencedora.

Obs.: garantia complementar obedecerá o mesmo critério mencionado no subitem 11.02. Caso haja escolha de uma das modalidades do subitem 11.03, a prestação da garantia será efetuada no prazo de até 7 (sete) dias úteis após a assinatura  do Termo Aditivo, comprovada junto a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal.

11.5 - A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel execução do contrato e o pagamento de eventuais multas.

11.6 - No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao contratante, independente da aplicação de outras sanções.

11.7 - Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, será acionada a garantia contratual para a recuperação daqueles serviços.

11.8 - Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça SC recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

11.9 - A garantia será liberada, quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisório.

11.10 – Havendo prorrogação do prazo de conclusão ou atraso da obra, o prazo de validade da garantia (fiança bancária ou seguro garantia) deverá ser prorrogado por igual período.

11.11 – Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia (fiança bancária ou seguro garantia) deverá ser igualmente prorrogado, até o recebimento definitivo .

12 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento processar-se-á em conformidade com a  minuta contratual, em anexo.

12.2 - O pagamento far-se-á por etapa efetivamente executada, preferencialmente por mês, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, emitida em Reais, sendo a primeira parcela não superior a 2% (dois por cento) do valor global da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa.

12.2.1 – O faturamento deverá estar de acordo com o previsto na Lei n.° 8.212/91, alterada pela Lei n.° 9.711/98, c/c o disposto no Dec. n.° 3.048/99, e na Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 209/99, oportunidade em que será retido o percentual de 11% (onze por cento) da metade do valor da Nota Fiscal (NF).

a) aplicar-se-á a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constantes em cada etapa do cronograma físico-financeiro e discriminado na nota fiscal, se atendido o disposto no inciso III, item 17 da Ordem de Serviços acima mencionada.

b) o valor dos serviços discriminados na planilha orçamentária deverá coincidir, ao final, com o constante nas notas fiscais, para efeito da referida letra “a”.

12.2.2 – Os pagamentos dependerão de manifestação da Coordenadoria de Engenharia, onde constem os dados atualizados relativos ao andamento de cada etapa da obra. Caso as etapas do cronograma estiverem em atraso, o pagamento deverá ser autorizado pelo Ordenador de Despesa.

12.2.3 – A(s) subcontratada(s) deverá(ão) apresentar o faturamento, a partir da segunda parcela, acompanhado dos comprovantes de recolhimento do FGTS e da folha de pagamento de pessoal da obra, relativo ao mês imediatamente anterior (cópia autenticada ou original).

12.2.4 – O ISS será retido de acordo com a legislação do Município de Concórdia.

12.3 – O pagamento será de etapa cheia, de acordo com o cronograma físico-financeiro, cabendo ao CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da mesma.

12.4 – Se ocorrerem aditivos decorrentes de alterações do projeto arquitetônico que incluam acréscimo de valores e quantidades dos serviços e materiais, a proponente deverá readequar estes aditivos ao cronograma físico-financeiro original, e reapresentá-lo com as devidas alterações, na assinatura dos aditivos.

12.5 – O Tribunal de Justiça poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente ao salário contribuição mensal e encargos sociais pertinentes aos operários que prestarão serviços na obra. Se constatar irregularidades quanto a possíveis débitos ou falta de recolhimento, estes deverão ser deduzidos da parcela imediatamente posterior a verificação.

12.6 – Para efeito de pagamento será exigida ainda, uma declaração da CONTRATADA e da(s) subcontratada(s), que mantém escrita contábil, firmada por seus representantes legais e contadores, sob pena de prevalecerem os percentuais previstos, nos termos do Título V, da Ordem de Serviços INSS/DARF n.° 165/97, relativa ao mês imediatamente anterior.

13 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Coordenadoria de Engenharia, ou pessoa designada, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

a) a fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

b) a fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

13.2 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder anotações diárias,  visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar os serviços, no qual obrigatoriamente registrará:

. pessoal lotado no local de trabalho (de forma discriminada);

. andamento dos serviços;

. as alterações dos projetos e especificações autorizadas pelo Tribunal;

. as datas de conclusão efetiva das etapas, itens de fornecimento e serviços discriminados no cronograma aprovado;

. os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

. as condições meteorológicas;

. as consultas à fiscalização do Tribunal;

. outros fatos que, a seu juízo, devam ser objeto de registro.

13.3 – A Coordenadoria de Engenharia anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

13.4 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela fiscalização ou pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.

a) para o recebimento provisório, a contratada deverá fornecer à contratante, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

13.5 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificados forem executados e aceitos pela fiscalização da Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, e comprovado o pagamento da contribuição devida à previdência social relativa ao período de execução da obra, mediante apresentação do Certificado de quitação do INSS, comprovante do FGTS e a quitação do ISS perante a Prefeitura local da obra, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

13.6 - A contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços (mão-de-obra e materiais) empregados na obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro.

14 - DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC

14.1 - Cabe ao Tribunal de Justiça:

I – a definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado pelo projeto arquitetônico e memorial descritivo contendo especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia;

III - tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV - arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;

V - encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário da Justiça do Estado de SC;

VI – as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual.

15 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

15.1 - Cabe à contratada:

I - contactar com a Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução;

II – executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada, dentro dos prazos estabelecidos no procedimento licitatório;

III – elaborar os projetos complementares, em perfeita harmonia com a Coordenadoria de Engenharia, nos moldes abaixo descritos:

a) antes de iniciar a elaboração dos projetos complementares, a(s) subcontratada(s) e/ou a proponente vencedora deverão contactar com a Coordenadoria de Engenharia, com intuito de obter os programas de projeto;

b) a Coordenadoria de Engenharia fará o acompanhamento técnico de elaboração e desenvolvimento dos projetos, através de reuniões, a serem realizadas nas dependências deste Tribunal ou outro local por ela definido, cujo cronograma será estabelecido em comum acordo com a empresa contratada. Dessas reuniões serão lavradas atas;

c) as pranchas dos projetos deverão ser apresentadas em 1 (uma ) via, papel vegetal, desenhadas em preto, devendo ser acompanhadas dos respectivos disquetes;

c.1) o projeto estrutural também deverá ser apresentado em papel tamanho A3 (uma via).

d) a contratada deverá entregar a(s) ART’S, do(s) profissional(ais) responsável(is) pela(s) elaboração do(s) projeto(s), devidamente preenchida(s) e quitada(s), juntamente com o(s) projeto(s);

e) os projetos entregues à Coordenadoria de Engenharia deverão estar devidamente aprovados pelos órgãos competentes (Prefeitura Municipal de Concórdia, TELESC, CELESC e Corpo de Bombeiros), quando for o caso, sem ônus para o Tribunal de Justiça;

IV – apresentar até o início da obra, para a Coordenadoria de Engenharia, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’S,  dos técnicos de nível superior subitem 6.1.4.1 inciso VI  e subitem 6.1.4.2 inciso I, responsáveis pela execução da obra, quitadas;

V - manter na obra 1 (um) profissional de nível superior da área de engenharia civil ou arquitetura, em tempo integral, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de, no mínimo, 1 (um) mestre de obra de comprovada experiência e um encarregado pelas compras;

VI - assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e/ou a terceiros;

VII - implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas de segurança de trabalho vigentes;

VIII -  não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

IX – solicitar por escrito autorização da Coordenadoria de Engenharia, para subcontratar, relacionando as empresas e os serviços a serem executados;

X – especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à Contratada e à(s) Subcontratada(s), bem como, os respectivos números de empregados de uma e de outra;

XI – retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

XII - cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XIII – fornecer ao pessoal da obra (empresa contratada e subcontratada(s)) um capacete e um distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou o símbolo da empresa e o nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá obrigatoriamente usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

XIV -  providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

XV - facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XVI - providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando para a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, o comprovante da matrícula da obra;

XVII – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – Pelo atraso injustificado e pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro nos arts. 86 e 87, da Lei n.º 8.666 de 21/6/93 e suas alterações.

16.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, ou o descumprimento do compromisso assumido na declaração prevista no inciso IV, subitem 6.1.4.1, implicará na multa de 1 % (um por cento) do valor da contratação.

17 - DA INEXECUÇÄO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

17.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

17.1.1 - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

17.1.2 - A rescisão do contrato, com base no subitem 17.1.1, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência da prestação total dos serviços) ou do saldo do contrato existente na data da rescisão (no caso de desistência da conclusão dos serviços), independentemente de outras multas aplicadas por infrações anteriores.

17.1.3 -  Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

18 - DOS RECURSOS

18.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V da Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no 6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça.

18.1.1 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 18.1, não serão conhecidos.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

19.1.1 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 19.1 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

19.2 - É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado de que dará ciência aos licitantes,  anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n. º 8.666/93.

19.3 - Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça de SC e a contratada, serão resolvidas de acordo com a legislação vigente.

19.4 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

19.5 - A presente licitação reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei n.º 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, publicada no Diário Oficial da União n.º 127 e, no que couber, em Lei Especial.

Florianópolis, 25 de setembro de 2001.

#### Adolfo Pereira Carpes Neto

#### Diretor

acs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E CONTRATOS

MINUTA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA --------------------

Pelo presente instrumento de contrato de empreitada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Senhor Periandro Alves Balbino, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa --------------, estabelecida na ---------------, CNPJ nº ------------, neste ato representada por seu -------------, Senhor ----------------, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de empreitada por preço global, para construção do Fórum de Concórdia, em decorrência do Processo nº ------------/01 de ---/---/01, data de abertura ---/---/---, referente a  --------- nº ------/---, homologado em ---/---/--mediante sujeição mútua a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações; e às seguintes cláusulas contratuais:

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

DO OBJETO

## CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem por objeto a construção do prédio do Fórum da Comarca de CONCÓRDIA, compreendendo a elaboração de projetos complementares e execução de 5.213,85 m² de área construída, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos (elevadores e sistemas de ar condicionado central), conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, anexos.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no Processo nº ------/---, projeto arquitetônico, projetos complementares, memorial descritivo, anexos e a proposta apresentada pela  CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na execução da obra serão observados, rigorosamente, ainda, os princípios básicos de engenharia, as normas da ABNT, a proposta e o cronograma físico-financeiro, objetos da cotação da  CONTRATADA.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA -  A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade exclusiva da Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE ou a quem esta designar, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, as especificações e demais requisitos, bem como, autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como, participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados.

§ 1º - A fiscalização se efetivará no local da obra pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal ou por profissionais designados pela mesma.

§ 2º - A fiscalização do CONTRATANTE poderá determinar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou sob responsabilidade desta, de acordo com o interesse dos serviços.

§  3º - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, sendo exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade.

DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA  responde pela garantia de todos os materiais empregados e de todos os serviços executados, bem como pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de cinco 5 (anos), em conformidade com o art. 1245 do CCB. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE  não a exime dessas responsabilidades.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA - Do CONTRATANTE:

a) empenhar recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas, em dia;

b) encaminhar a IOESC o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da CONTRATADA:

- contatar com a Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar no local da obra, os detalhes de execução da mesma;

- executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada no procedimento licitatório, memorial descritivo,  projetos e demais dados contidos no processo que declara conhecer;

- elaborar os projetos complementares, em perfeita harmonia com a Coordenadoria de Engenharia, sendo:  - I  antes de iniciar a elaboração dos projetos complementares, a proponente deverá contatar a Coordenadoria de Engenharia, com o intuito de obter os programas de projeto;  -   II a Coordenadoria de Engenharia fará o acompanhamento técnico de elaboração e desenvolvimento dos projetos, através de reuniões, incluindo no mínimo uma (1) reunião semanal, nas dependências deste Tribunal ou em outro local por ela definido;

- os projetos entregues à Coordenadoria de Engenharia deverão estar devidamente aprovados pelos órgãos competentes (Prefeitura Municipal de Concórdia, TELESC, CELESC e Corpo de Bombeiros), quando for o caso, sem ônus para o Tribunal de Justiça;

- as pranchas dos projetos deverão ser apresentadas em uma (1) via, papel vegetal, desenhada em preto, devendo ser acompanhadas dos respectivos disquetes e o projeto estrutural deverá ser apresentado em papel tamanho A3 uma (1) via;-

- responder pela boa execução e eficiência dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;

- responder pelos danos decorrentes da execução do objeto, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros;

- não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

- comunicar por escrito  à Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE,  com antecedência, os serviços subcontratados e a(s) empresa(s) que irá(ão) executá-lo(s);

- Especificar no Diário de Obras,  os serviços inerentes à CONTRATADA e a(s) Subcontratada(s), bem como, os respectivos números de empregados  utilizados;

- cumprir todas as exigências das leis e normas atinentes a segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

- fornecer ao pessoal da obra (contratada e subcontratada(s) um capacete e um distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou o símbolo da empresa, o nome, o número do empregado e sua função.  O empregado deverá obrigatoriamente usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

- providenciar, as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de todos os serviços executados, bem como os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

- facilitar as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do CONTRATANTE, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

- providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando na Seção de Controle de Fornecedores e Contratos – S.C.F.C. do CONTRATANTE, o comprovante da matrícula da obra;

- providenciar, de posse dos projetos aprovados, no prazo de 30 dias, após a assinatura do contrato, o Alvará de Construção ou o protocolo de entrada, junto a Prefeitura Municipal local, apresentando-o na  S.C.F.C. do CONTRATANTE;

- manter na obra, um profissional de nível superior, da área de engenharia ou arquitetura, em tempo integral, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de, no mínimo, um mestre de obras de comprovada experiência e, quando necessário, um Engenheiro Eletricista, todos devidamente qualificados;

- apresentar até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, do técnico de nível superior responsável pela execução da obra e do Engenheiro Eletricista, quitadas;

- implantar a sinalização de acordo com as normas vigentes;

- retirar qualquer empregado que não corresponder à confiança ou que  perturbar a ação da Fiscalização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação da Coordenadoria de Engenharia;

- retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação da Coordenadoria de Engenharia, todo material rejeitado pela fiscalização e a desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

- concluída a obra, será de responsabilidade da CONTRATADA, os desenhos (projeto) atualizados de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Referidos desenhos deverão ser devidamente autenticados, executados em papel vegetal, devendo ser adotados os modelos de prancha-padrão;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA OITAVA - A despesa com a execução deste contrato correrá a conta do Projeto Atividade – 0391.020610343.783 – Construção Ampliação e Reforma de Prédios, item orçamentário 4110.00.00 - Obras e Instalações, do FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA, para o exercício de 2001 e do elemento 4.4.90.51 – Obras e Instalações para os exercícios de 2002 e 2003.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA –  Pela prestação dos serviços e materiais empregados, objeto deste contato, o CONTRATANTE, pagará à contratada, através de empenho, a importância total de R$ ........................(......), em parcelas mensais de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo  a primeira não superior a .......(..%) do valor global, mediante apresentação das Notas Fiscais correspondentes, emitidas em Reais.

§ 1º - Para efeito de cumprimento da Lei nº 9.711 de 20/11/98, mais precisamente ao art. 23, que dá nova redação ao art. 31 da Lei nº 8.212 de 27.07.91, a empresa  contratada deverá emitir duas notas: uma NF correspondente ao valor do material utilizado e outra NF de Prestação de Serviços, correspondente ao valor de serviços, onde nesta última será retida a importância de 11% (onze por cento) para Seguridade Social.

§ 2º - O pagamento será liberado somente mediante a apresentação de cópias autenticadas das Certidões comprovando a regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidão quanto à Dívida Ativa da União,  Certificado de Regularidade do F.G.T.S. – CRF e Comprovante(s) do(s) recolhimento(s) do F.G.T.S.  do pessoal da obra, respeitada a validade, em consonância com a cláusula sétima, letra “w”, deste instrumento, a teor do contido no art, 29 c/c art. 71, c/c art.55, da Lei 8.666/93. .

§ 3º - O CONTRATANTE terá, a contar da liberação definitiva da sua Coordenadoria de Engenharia, 08 (oito) dias úteis para pagamento das notas.

§ 4º - No caso do não pagamento da nota de serviço ou fatura até o 8º (oitavo) dia útil,  será efetuada a compensação financeira do 9º (nono) dia até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).

DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – A liberação do(s) pagamento(s) ocorrerá após parecer favorável da Coordenadoria de Engenharia que anexará aos autos o Diário de Obras e apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos enumerados nos parágrafos desta Cláusula.

§ 1º - A liberação da 1ª parcela ficará vinculada à apresentação do Registro da Obra no INSS e na Prefeitura Municipal, conforme preceitua as alíneas “o” e “p”, da cláusula sétima, facultado ao CONTRATANTE  a liberação da mesma.

§ 2º - O CONTRATANTE  poderá obstar o pagamento de parcelas se constatado irregularidades quanto ao recolhimento de encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação específica vigente

DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  Os valores das parcelas de cada etapa, serão reajustados, após o decurso de um 1 (ano), contados, a partir da data limite da última proposta, pelo INCC-1 [Índice Nacional Construção Civil, menos 1 (um) mês], col.35, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas –F.G.V.

DAS MODALIDADES DE GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Caso opte por caução em dinheiro, serão retidos cinco por cento (5%) de cada parcela por ocasião do pagamento, que ficará depositado em Caderneta de Poupança, em conta vinculada, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias contados da data do Recebimento Provisório.

§ 1º - Caso haja opção por uma das outras modalidades (títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária), a garantia deverá ser prestada em até sete 07 (dias) úteis, após a assinatura do contrato, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

§ 2º -  Nos aditivos de serviços extraordinários ou prorrogação de prazo, a garantia deverá ser estendida por igual período e complementado o valor.

§ 3º - Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente prorrogado.

DA LIBERAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATADA terá direito ao recebimento do valor caucionado retido ou ficará desobrigada de garantia após término da vigência  desta, desde que cumpridos o enunciado nos parágrafos abaixo:

§ 1º - A Coordenadoria de Engenharia após vistoria, onde conste que a adequação do objeto, foi executado nos termos contratados, lavrará o Termo de Recebimento Definitivo.

§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar no ato do Recebimento Definitivo o FGTS, a CND do pessoal da obra e o Habite-se.

DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os prazos máximos para a elaboração dos projetos e execução da obra, a serem cumpridos impreterivelmente pela contratada, contados a partir da assinatura do contrato, são:

- Elaboração do Projeto Estrutural/Fundações: 3 meses;

- Elaboração do Projeto Estrutural Final: 3 meses;

- Elaboração dos demais Projetos Complementares; 3 meses e

- Execução do Prédio de 4 andares e demais complementos: 24 meses, sendo que, dentro deste prazo, a empresa terá no máximo cinco (5) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data da assinatura..

§ 1º – Os prazos para elaboração dos projetos e execução da obra serão contados simultaneamente.

§ 2º - No caso de solicitar prorrogação(ões) de prazos, estes, serão encaminhados a este Tribunal, por escrito, dez (10) dias úteis antes de findar o prazo.

DO RECEBIMENTO DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PROVISÓRIO: concluída a obra e serviços, será promovido seu recebimento provisório pela fiscalização do CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

DEFINITIVO:  O recebimento definitivo da obra e serviços será promovido pela fiscalização do CONTRATANTE, após 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório e após vistoria que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, e apresentados pela CONTRATADA: o Certificado de Quitação, obtido junto ao INSS; o comprovante de recolhimento do FGTS; a quitação do ISSQN perante a Prefeitura Municipal local da obra e o HABITE-SE.

§ 1º - Para recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

§ 2º - Entregar à Coordenadoria de Engenharia, quando do recebimento definitivo, cópia autenticada do projeto “como construído” aprovado, incluindo todos os projetos complementares.

DA APROVAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato.

- Nenhuma indenização será paga pelo CONTRATANTE no caso da não aprovação do presente pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

b) Fica facultado ao CONTRATANTE considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente aos serviços já prestados e dos materiais efetivamente fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação, pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, do presente contrato.

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência da prestação total dos serviços) ou do saldo do contrato existente (no caso de desistência da conclusão dos serviços), na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

§ 3º -  Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantida a ampla defesa.

DA PERDA DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Ocorrendo rescisão de contrato, por descumprimento de cláusula contratual por parte da  CONTRATADA, será acionada  a garantia, imediatamente após  a rescisão, para sanar possíveis danos acarretado ao CONTRATANTE, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As sanções contratuais serão a advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois (2) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

As multas previstas são:

- - dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para o início da execução da obra;

- - dois décimos por cento (0,2%) do valor do saldo do contrato atualizado, por dia que exceda o prazo contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO - A multa prevista na alínea “a”, será descontada quando do pagamento da 1ª (primeira) parcela e a da alínea “b” da última parcela ou da caução,  se a modalidade desta for poupança vinculada, sendo aquela devolvida caso a empresa termine a obra dentro do prazo contratual.

DA  LEGISLAÇÃO  APLICÁVEL  E  CASOS  OMISSOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A despesa, decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo da CONTRATADA.

DA AUDITORIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O CONTRATANTE  poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente aos Encargos Previdenciários pertinentes aos empregados, bem como, solicitar a fiscalização por parte do INSS.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, ---- de ---------------- de 2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Sr. PERIANDRO ALVES BALBINO

DIRETOR-GERAL

TESTEMUNHAS: ................................................

...................................................

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Of. Circular nº DMP/GD 038/2001                                            Florianópolis, 22 de outubro de 2001

Prezados Senhores:

Vimos por meio deste, indicar o procedimento a ser adotado durante o período da greve do INSS, quanto a apresentação das Certidões Negativas de Débitos, quais sejam:

- EMPRESAS QUE NÃO POSSUAM A CERTIDÃO, OU A POSSUAM VENCIDA, COM DATA ANTERIOR AO DIA 8 DE AGOSTO DE 2001: deverão apresentar as 3 (três) últimas guias pagas e uma declaração se comprometendo, caso seja vencedora da licitação, a apresentar a nova CND, tão logo o INSS a disponibilize.

- CERTIDÕES VENCIDAS A PARTIR DO DIA 8 DE AGOSTO DE 2001: deverão apresentar a certidão, mesmo vencida, juntamente com uma declaração se comprometendo, caso seja vencedora da licitação, a apresentar a nova CND, tão logo o INSS a disponibilize.

- EMPRESAS ISENTAS DO RECOLHIMENTO: deverão apresentar documento do INSS, comprovando que são isentas do recolhimento, juntamente com uma declaração se comprometendo, caso seja vencedora da licitação, a apresentar a CND, tão logo o INSS a disponibilize.

Outrossim, salientamos, que o processo somente será homologado, após a apresentação da nova certidão.

Atenciosamente,

# Adolfo Pereira Carpes Neto

# DIRETOR

AS EMPRESAS: